WorkBuddy 个人求职 Agent

项目开发方案与实施路线图

版本：V1.0  |  日期：2026-10-29  |  状态：方案草案

定位：以 WorkBuddy 为决策中枢，以 Skill 编排流程，以可验证的执行器完成操作

# 文档说明

本文档用于指导个人求职 Agent 的设计、开发、测试和后续扩展。当前属于开发方案，不代表系统已经部署，也不代表 WorkBuddy 已具备文中列出的所有工具能力。所有工具能力、权限和平台兼容性均须在实施阶段验证。

| 项目属性 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | WorkBuddy 个人求职 Agent |
| 目标用户 | 个人求职者；首期以本人求职流程为主 |
| 核心目标 | 岗位发现、岗位评估、求职材料生成、申请辅助、投递追踪 |
| 主要环境 | Windows 笔记本 + WorkBuddy；可选个人服务器与备用安卓手机 |
| 预算原则 | 优先复用现有设备、开源工具和本地文件；付费 API 非必需 |
| 默认执行模式 | 半自动；真实申请最终提交前由用户明确确认 |
| 当前状态 | 待环境盘点、蓝图确认和 MVP 实施 |

# 目录

1. 项目背景与目标

2. 设计原则与范围

3. 总体架构

4. Skill 设计

5. 项目目录与数据模型

6. 核心业务流程

7. 技术选型建议

8. 分阶段实施计划

9. 测试与验收标准

10. 安全、隐私与平台合规

11. 风险与应对

12. 运行方式与维护

13. 待确认事项

附录 A：WorkBuddy 执行提示词

# 1. 项目背景与目标

用户已长期使用 WorkBuddy，现有环境可能包含个人背景、学习经历、实习经历、项目经历、求职偏好和职业目标等信息。项目目标是将这些分散信息转化为可追溯的求职档案，并通过一个可维护的 Skill 工作流，减少重复填写、重复筛选和重复记录。

## 1.1 核心目标

建立单一、可核验的个人求职档案，区分已确认事实、待确认信息和过期资料。

发现并整理公开可访问、且允许以相应方式访问的招聘岗位。

依据硬性门槛、技能匹配、职业方向、薪资地点和风险进行可解释的岗位评分。

为具体岗位生成有事实依据的简历版本、求职信和网申答案。

在具备并验证执行工具后，辅助填写表单、上传材料和记录申请状态。

维护岗位去重、申请进度、面试反馈和后续跟进提醒。

后续按需扩展到个人服务器、定时任务和备用安卓手机。

## 1.2 成功标准

| 指标 | MVP 验收标准 |
| --- | --- |
| 资料可追溯 | 档案中的关键事实有来源或明确标记为待确认 |
| 岗位去重 | 同一公司、职位、地点及招聘链接能识别明显重复项 |
| 评分可解释 | 每个岗位给出匹配分、主要加分项、主要风险和缺失信息 |
| 材料真实性 | 生成材料不得新增未经证实的经历、证书、数字或技能 |
| 投递可追踪 | 每次申请有唯一记录、状态、时间和材料版本 |
| 执行可验证 | 只有取得网页/应用可核验结果时，才标记操作成功 |
| 安全可控 | 真实申请最终提交前需用户明确确认 |

# 2. 设计原则与范围

## 2.1 设计原则

先盘点、后创建：先检查现有 WorkBuddy 文件、技能和工具，避免重复建设或覆盖现有资料。

大脑与双手分离：模型负责理解、判断和生成；脚本负责确定性处理；浏览器/手机执行器负责 UI 操作。

事实优先：简历内容必须来自用户确认的个人资料，不因岗位要求而伪造经历。

可审计：岗位评分、材料生成、申请状态和执行异常均留下必要记录。

渐进交付：先完成无外部写入的 MVP，再接入网页操作，最后考虑移动端与服务器。

最小权限：执行器只获得完成任务所需权限；敏感凭据不写入普通文件或日志。

可替换：岗位来源、浏览器工具、模型和存储方式应尽量模块化。

## 2.2 MVP 包含范围

读取用户指定的个人资料与项目文件；整理 profile.json。

将岗位信息转换为统一格式；支持手动导入、公开网页采集或用户提供的职位链接。

岗位评分、排序、风险提示和待确认问题。

生成针对岗位的简历内容建议和求职信草稿。

记录投递状态、材料版本、备注与跟进日期。

生成每日或每次运行的求职摘要。

## 2.3 暂不纳入 MVP

无人值守、无限量的批量自动投递。

绕过验证码、登录保护、反自动化措施或平台访问限制。

未经确认自动发送邮件、提交声明或作出法律/合同承诺。

复杂多 Agent 协作、付费招聘 API、复杂云数据库或重型前端系统。

默认将个人档案和登录态同步到第三方服务器。

# 3. 总体架构

| 层级 | 职责 | 候选实现 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互层 | 接收自然语言任务、展示分析和待确认事项 | WorkBuddy 对话界面 | 不假设其自动拥有所有外部工具权限 |
| 编排层 | 按流程调用步骤、处理异常和决定是否请求确认 | 自定义 Skill / SKILL.md | 描述流程，不等于执行引擎 |
| 知识与数据层 | 个人档案、岗位库、简历版本、申请记录 | JSON/CSV/Markdown；后续可 SQLite | 本地优先、可备份、可迁移 |
| 确定性处理层 | 去重、字段校验、评分计算、文件整理 | Python 脚本 | 先用模拟数据测试 |
| 网页执行层 | 读取页面、填写表单、上传文件 | 已验证的浏览器工具或 Playwright | 须符合目标平台规则；提交前确认 |
| 移动执行层 | 处理仅在招聘 App 中可完成的步骤 | Android UI Automator / ADB / 辅助功能 | 后续阶段；独立权限与测试 |
| 任务与通知层 | 定时运行、状态同步、日报 | 本地计划任务；后续服务器任务队列 | 服务器不是 MVP 前置条件 |

建议数据流：用户任务 → WorkBuddy Skill → 读取个人档案与岗位数据 → 岗位评分/材料生成 → 需要 UI 操作时调用执行器 → 保存执行结果与日志 → 输出报告和待确认事项。

# 4. Skill 设计

Skill 是工作流规范和工具编排入口，不应把所有业务逻辑塞进单一长提示词。Skill 的实际加载、调用方式、目录规范和可用工具，应以当前 WorkBuddy 版本的界面及官方文档为准。

## 4.1 建议的 Skill 文件结构

job-agent/

├── SKILL.md                         # 触发条件、主流程、工具调用边界

├── references/

│   ├── profile-schema.md            # 个人档案字段及事实状态定义

│   ├── job-scoring.md               # 岗位评分规则和解释模板

│   ├── resume-policy.md             # 简历生成与事实核验规则

│   ├── application-workflow.md      # 投递状态、确认点和异常处理

│   └── security-policy.md           # 隐私、凭据、日志与平台边界

├── scripts/

│   ├── validate_profile.py          # 校验档案结构

│   ├── normalize_jobs.py             # 岗位字段标准化

│   ├── score_jobs.py                 # 可重复的规则评分

│   └── update_application.py         # 更新投递状态

└── tests/

├── sample_profile.json

├── sample_jobs.json

└── test_cases.md

## 4.2 SKILL.md 应包含的章节

名称、用途、适用场景和触发条件。

启动前检查：个人档案位置、当前工作区、工具可用性。

主流程：搜索/导入岗位 → 标准化 → 去重 → 评分 → 材料生成 → 用户确认 → 执行 → 记录。

输入输出契约：每一步接受什么数据、输出什么结构。

工具调用前置检查：确认脚本、浏览器或手机工具实际可用。

错误处理：页面变化、字段缺失、网络错误、重复申请、登录失效。

安全规则：敏感信息、外部写入、提交确认和平台限制。

验收与报告格式：完成了什么、证据是什么、哪些事项待处理。

# 5. 项目目录与数据模型

## 5.1 建议工作区

建议在现有 WorkBuddy 工作区旁建立独立目录，例如 D:\WorkBuddy\JobAgent\。这是建议路径，实际创建前应先检查是否存在同名目录及现有约定；如 WorkBuddy 当前项目有既定目录规范，应优先遵循。

JobAgent/

├── README.md

├── PROJECT_STATE.md

├── config/                 # 非敏感配置、评分权重、运行模式

├── profile/                # 用户确认的个人档案与事实来源

├── jobs/                   # 原始岗位、标准化岗位、去重结果

├── resumes/                # 主简历、岗位定制版、版本说明

├── applications/           # 投递记录与跟进任务

├── reports/                # 日报、周报、岗位分析报告

├── logs/                   # 运行摘要、错误和审计记录

├── scripts/                # 可测试的本地脚本

└── tests/                  # 模拟数据和回归测试

## 5.2 个人档案字段建议

| 字段 | 示例/说明 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| profile_id | 本地唯一标识 | 不可包含身份证号等敏感标识 |
| education | 学校、专业、学历、毕业时间 | 以用户确认资料为准 |
| experience | 实习、兼职、项目和职责 | 每条经历应有来源或确认状态 |
| skills | 工具、软件、语言与熟练程度 | 区分了解、使用过、熟练 |
| certifications | 证书与考试状态 | 不得将未通过或未取得写成已取得 |
| preferences | 城市、薪资、岗位、行业、工作方式 | 支持优先级与可协商项 |
| career_goals | 短期就业与长期发展方向 | 允许随时间更新 |
| constraints | 不可接受的条件 | 例如通勤、薪资下限、岗位类型 |
| facts_sources | 事实来源、更新时间、确认人 | 关键事实可追溯 |
| updated_at | 最后更新时间 | ISO 8601 日期时间 |

## 5.3 岗位记录字段建议

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| job_id | 本地唯一 ID |
| source / source_url | 招聘来源及原始链接 |
| company / title / location | 公司、岗位名称、地点 |
| salary_min / salary_max / salary_period | 薪资上下限及月薪/年薪等口径；未知时留空 |
| requirements / responsibilities | 岗位要求与职责原文或摘要 |
| degree / experience / language_requirements | 硬性门槛 |
| posted_at / collected_at | 发布时间与采集时间 |
| match_score / score_breakdown | 匹配总分与各维度分项 |
| risk_flags / missing_info | 风险提示和待确认信息 |
| dedupe_key | 用于重复岗位识别的归一化键 |
| status | 待评估、优先投递、暂缓、不匹配、已过期 |

## 5.4 投递记录字段建议

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| application_id / job_id | 申请记录 ID 与关联岗位 |
| status | 待准备、待确认、已提交、已撤回、笔试、面试、拒绝、Offer、关闭 |
| resume_version | 实际使用的简历版本 |
| cover_letter_version | 求职信版本（如有） |
| prepared_at / submitted_at | 材料准备与提交时间 |
| submission_evidence | 可验证的提交结果、确认页面或邮件引用 |
| next_action / follow_up_at | 下一步行动与提醒时间 |
| notes / outcome | 人工备注、反馈与结果 |

# 6. 核心业务流程

## 6.1 岗位发现与筛选

接收用户明确的岗位搜索目标与限制条件；若缺少关键条件，先使用已确认偏好或询问用户。

从允许访问的公开页面、用户提供链接或合法可用的接口收集岗位。

保存来源链接、采集时间和原始信息；无法验证的信息标记为未知。

标准化公司、职位、地点、薪资和任职要求字段。

使用公司、职位、地点、来源链接等组合识别重复岗位。

先检查硬性门槛，再计算匹配度；硬性不满足的岗位应单独标记，不以高软性分数掩盖。

输出优先级、评分理由、风险和建议动作。

## 6.2 岗位评分模型（初始建议）

| 维度 | 初始权重 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 岗位职责匹配 | 25% | 实际经历、工作内容、技能相关性 |
| 硬性条件符合度 | 20% | 学历、毕业时间、证书、经验等 |
| 职业发展价值 | 20% | 技能积累、行业可迁移性、未来发展 |
| 个人偏好符合度 | 15% | 城市、岗位类型、行业和工作方式 |
| 薪资与资源条件 | 10% | 薪资透明度、通勤成本、培训与成长 |
| 招聘信息可信度 | 10% | 来源可靠性、岗位信息完整度、异常风险 |

权重仅为初始假设，应通过用户反馈调整。硬性条件可以设置独立的阻断/警示规则，不能只依赖总分。分数必须提供分项理由和不确定性，不应伪装成精确的成功概率。

## 6.3 简历与申请材料生成

从已确认档案中选择与岗位相关的经历，不改变事实含义。

根据职位描述调整内容排序、关键词和表达方式，不直接复制招聘要求冒充个人经历。

对缺失的业绩数字、技能熟练度、证书和时间信息标注待确认，不自行补造。

每个岗位材料保留版本号、目标岗位、生成日期和变更摘要。

在导出 PDF/DOCX 前检查格式、错别字、联系方式和内容一致性。

## 6.4 投递执行状态机

| 状态 | 含义 | 允许的下一步 |
| --- | --- | --- |
| 发现 | 已收集岗位，尚未评估 | 标准化、去重、评分 |
| 待准备 | 岗位值得申请 | 生成材料 |
| 待确认 | 申请内容已准备好 | 用户审核、修改或批准 |
| 执行中 | 已获授权，正在填写 | 填写、上传、校验 |
| 已提交 | 有可验证证据证明提交完成 | 保存证据、设置跟进 |
| 需人工介入 | 验证码、登录失效、页面变化或信息冲突 | 暂停并请求用户处理 |
| 失败 | 本次操作未完成 | 记录原因、修复后重试 |
| 已关闭 | 不再跟进 | 保留历史记录 |

必须区分“已填写”“点击提交”“平台确认接收”。只有存在可验证的提交结果时，才可将状态更新为“已提交”。重试前检查是否已经提交，避免重复申请。

# 7. 技术选型建议

| 能力 | 第一版建议 | 升级路径 | 选型理由/限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skill 编排 | WorkBuddy 自定义 Skill | 拆分多个专用 Skill | 先验证当前版本的 Skill 规范和调用能力 |
| 结构化数据 | JSON + CSV | SQLite | 简单、易备份；多人或并发场景再升级 |
| 脚本 | Python | 按需加入 Node.js | 数据清洗、评分、校验适合脚本化 |
| 文档输出 | DOCX/PDF/Markdown | 模板化生成 | 材料版本化，避免覆盖主简历 |
| 网页自动化 | 先检查现有浏览器能力 | Playwright 或受支持的浏览器工具 | 不得假设页面结构稳定或平台允许自动化 |
| 安卓自动化 | 暂不接入 | UI Automator / ADB / 辅助功能 | 需单独验证设备、权限和目标 App 兼容性 |
| 任务调度 | 手动触发与本地计划任务 | 服务器任务队列 | 先证明工作流价值，再做常驻服务 |
| 前端面板 | 先用 CSV/Markdown 报告 | 本地网页仪表盘 | 避免 MVP 过早投入 UI 开发 |
| 模型/API | 优先使用已有 WorkBuddy 能力 | 按成本和隐私评估外部 API | 不把付费 API 作为第一版前置条件 |

实施前必须核验 WorkBuddy 当前版本是否能读取本地文件、执行脚本、调用浏览器及保存 Skill。若其中任一能力不可用，应通过明确的本地工具或人工步骤补足，不得仅靠提示词声称已实现。

# 8. 分阶段实施计划

| 阶段 | 目标与工作内容 | 交付物 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 环境盘点 | 检查现有资料、目录、Skill 机制、浏览器与脚本权限 | 环境清单、设计决策记录 | 路径和能力有证据；未知项明确列出 |
| P1 MVP 数据层 | 建立档案结构、岗位结构、投递记录和备份规则 | profile 模板、jobs 模板、applications 模板 | 样例数据通过结构校验 |
| P2 Skill v0.1 | 实现读取资料、岗位分析、材料草稿和投递跟踪编排 | SKILL.md、参考文件、使用说明 | WorkBuddy 能发现并按说明触发 Skill |
| P3 质量测试 | 使用模拟岗位测试评分、去重、材料事实和状态更新 | 测试记录、缺陷清单 | 关键测试通过，未通过项有明确记录 |
| P4 浏览器辅助 | 在允许的目标页面测试读取、填写、上传与提交前检查 | 执行器、操作日志、失败恢复说明 | 先在测试/非提交场景验证；提交须确认 |
| P5 手机接入 | 评估备用安卓手机与目标 App 的 UI 自动化方式 | 设备连接说明、最小测试脚本 | 权限可控、异常可暂停、结果可回传 |
| P6 常驻与扩展 | 根据真实使用情况增加定时运行、服务器任务和仪表盘 | 部署说明、监控与备份方案 | 重启恢复、错误告警和数据恢复测试通过 |

时间估算应在 P0 后根据 WorkBuddy 实际能力确定。不要在未验证工具前承诺固定工期；优先以可验收的阶段交付，而不是一次性开发所有功能。

# 9. 测试与验收标准

## 9.1 必测用例

| 测试编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 个人档案存在字段缺失 | 明确提示缺失项，不自动编造 |
| T02 | 两个岗位链接不同但职位信息相同 | 识别为疑似重复并保留来源 |
| T03 | 岗位要求证书但档案未确认 | 标记待确认/风险，不声称已取得 |
| T04 | 岗位与个人硬性条件冲突 | 显示阻断或警示原因，不被总分掩盖 |
| T05 | 简历生成需要不存在的业绩数字 | 使用已有事实或提出问题，不生成虚假数字 |
| T06 | 同一岗位已经提交 | 提醒重复申请风险，默认不再提交 |
| T07 | 浏览器页面结构变化 | 停止自动操作并报告异常 |
| T08 | 出现验证码或登录保护 | 暂停并交由用户处理，不尝试绕过 |
| T09 | 提交按钮点击后无确认结果 | 不得直接标记为已提交 |
| T10 | 脚本执行中断 | 保留状态和错误信息，支持安全恢复 |
| T11 | 恢复备份 | 能还原档案、岗位和申请记录 |
| T12 | 未授权外发个人信息 | 操作被阻止并请求确认 |

## 9.2 发布门槛

关键数据结构有版本号与说明。

所有脚本可在样例数据上重复运行，且不会静默覆盖原始数据。

评分结果可解释，硬性门槛和不确定性有明确展示。

材料事实核验通过，未确认事实不会被写成确定事实。

真实提交动作具有显式确认点。

日志不包含密码、Cookie、验证码或不必要的敏感个人信息。

出现错误时能暂停，不会盲目重复提交。

# 10. 安全、隐私与平台合规

本地优先：个人档案、简历、申请记录默认保存在用户可控的工作区。

凭据隔离：密码、Cookie、令牌不写入 Skill 文档、普通配置、版本控制或日志。

最小权限：浏览器和手机执行器只获得当前任务所需权限；可随时停止。

明确授权：搜索与分析可自动执行；发送邮件、真实投递、提交声明等外部写入需明确授权。

平台规则：使用平台允许的功能和访问方式；遇到验证码、风控或禁止自动化的条款时停止相关自动操作。

个人信息保护：上传个人资料到第三方前应明确告知用途、范围和去向。

审计记录：记录时间、任务、目标岗位、执行步骤摘要、结果和错误；不记录不必要的敏感内容。

备份恢复：定期备份数据目录；简历主版本与岗位定制版本分开，避免误覆盖。

# 11. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| WorkBuddy 不支持某项工具调用 | Skill 只能给建议，无法执行 | 先盘点能力；使用明确的本地执行器或将该环节保留为人工步骤 |
| 招聘页面频繁变化 | 定位元素失败、操作中断 | 使用稳健定位、执行前校验页面、失败即暂停 |
| 平台限制自动化 | 账号受限或违反平台规则 | 尊重平台规则，采用人工确认或官方支持的入口 |
| 个人资料不完整或过期 | 岗位匹配与简历失真 | 标记事实状态、更新时间，重要字段先确认 |
| 重复申请 | 影响求职体验和账号信誉 | 去重、提交前检查状态、保存提交证据 |
| 模型生成不实内容 | 简历诚信风险 | 事实来源映射、差异审查、提交前人工审核 |
| 服务器暴露敏感资料 | 隐私泄露 | 默认不上传；如需远程访问，使用认证、加密和最小权限 |
| 自动化任务中断 | 状态不一致或重复操作 | 状态机、幂等检查、执行日志与人工恢复 |

# 12. 运行方式与维护

## 12.1 推荐的初期运行模式

用户在 WorkBuddy 中提出岗位搜索或投递辅助任务。

Skill 检查工作区和档案状态；若资料未确认，先输出待确认清单。

收集/导入岗位并保存原始来源，然后标准化、去重和评分。

用户选择岗位后生成定制材料草稿。

若尚未连接执行器，输出可复制的申请材料和人工操作清单。

若执行器已验证且平台允许，执行填表等步骤；最终提交前展示完整信息并等待确认。

保存结果和证据，更新申请状态并生成下一步任务。

## 12.2 维护机制

每次运行记录 Skill 版本、脚本版本和运行结果。

每次修改评分权重都记录变更原因与日期。

每月抽查岗位来源、失效链接、重复项和过期申请。

个人档案发生重要变化时，先更新主档，再生成新材料版本。

在引入新平台或新自动化工具前，先建立独立测试用例。

# 13. 待确认事项

| 事项 | 为什么需要确认 | 建议默认值 |
| --- | --- | --- |
| WorkBuddy 版本与 Skill 规范 | 决定文件结构、安装与触发方式 | 先检查当前界面和官方文档 |
| 脚本执行能力 | 决定是否能由 Skill 直接调用 Python | 没有证据前按未接入处理 |
| 浏览器控制工具 | 决定网页操作方案 | 先验证读取页面能力，再测试填写 |
| 招聘平台优先级 | 不同平台规则和页面差异很大 | 先选一个平台或官网场景试点 |
| 求职偏好与硬性限制 | 影响评分权重和筛选结果 | 从现有资料提取并请用户确认 |
| 个人服务器用途 | 影响是否需要远程任务队列 | MVP 不依赖服务器 |
| 备用手机系统与权限 | 影响移动端自动化路线 | 先不接入，后续独立验证 |

# 附录 A：WorkBuddy 执行提示词

以下提示词用于让 WorkBuddy 依据本方案进入实施阶段。建议先将本文件放入项目目录，然后在 WorkBuddy 中引用它。

请将《WorkBuddy 个人求职 Agent 开发方案 V1.0》作为本项目的初始开发规范。

第一步只做 P0 环境盘点：检查现有 WorkBuddy 项目文件、个人求职资料、Skill 创建机制、脚本执行权限、浏览器工具和设备连接能力。只读，不修改现有文件。

完成后输出环境清单、事实来源、能力验证证据、未知项和实施建议。不要假定工具已安装或权限已授予。

只有在我审核 P0 结果并明确同意后，才开始 P1。每个阶段均需先列出将创建或修改的文件，再执行；完成后运行测试、报告结果并等待验收。禁止真实投递、发送邮件、覆盖原始简历或上传敏感资料，除非我针对具体操作另行明确授权。

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 变更说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-29 | 建立首版开发方案：架构、Skill、数据模型、实施阶段、测试与安全边界 |